CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

PROJETO INTEGRADOR I

# Professora Orientadora: Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira

CashFy

22401945 e Matheus Almeida De Paiva Dias

22402808 e Felipe Barbosa 22401803 e Flavio Felix

22402878 e Nicolas Vianna

22405624  Arthur Kollmann

BRASÍLIA, 11/05/2026

# SUMÁRIO

GLOSSÁRIO 	1

- Descrição do Projeto 	3

Objetivo: 	3

Descrição: 	3

- Escopo do Projeto (EAP) (Lean Inception) 	4

- Problema/Oportunidade 	5

- Modelo de Negócio (Canvas MVP) 	6

- Cenários de Negócio 	7

- Benefícios da Solução 	7

- Público Alvo 	7

- Cronograma de Marcos 	8

- Requisitos Funcionais 	9

- Requisitos Não Funcionais 	10

- Protótipo Visual 	11

- Bibliografia 	16

APÊNDICE I - TECNOLOGIAS UTILIZADAS 	17

## GLOSSÁRIO

API: Application Programming Interface

BI: Business Intelligence

CLT: Consolidação das Leis do Trabalho

EAP: Estrutura Analítica do Projeto

ETL: Extract, Transform, Load

IHC: Interação Humano-Computador

MVP: Minimum Viable Product

PEST: Político, Econômico, Social e Tecnológico

RA: Registro Acadêmico

RF: Requisito Funcional

RNF: Requisito Não Funcional

SELIC: Sistema Especial de Liquidação e de Custódia

### 1. 	Descrição do Projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de uma plataforma de Business Intelligence (BI) e Engenharia de Dados voltada para a consolidação, tratamento e análise visual de indicadores macroeconômicos e de crédito do cenário brasileiro. A solução automatiza o ciclo completo do dado  desde a extração por meio de APIs oficiais até a renderização de visuais analíticos complexos , permitindo que gestores, analistas financeiros e órgãos reguladores identifiquem pontos de saturação de crédito, tendências de inadimplência e o impacto da política monetária no orçamento das famílias.

O software foi projetado sob os rigorosos padrões da disciplina de Projeto Integrador I do curso de Ciência da Computação do CEUB, funcionando também como uma atividade de extensão voltada ao entendimento da saúde financeira da sociedade.

## Objetivos do Projeto

### Objetivo Geral

Construir um pipeline de dados automatizado e um dashboard interativo que correlacione indicadores macroeconômicos (inflação, juros básicos e emprego) com o comportamento do mercado de crédito de pessoa física no Brasil, mitigando os problemas de fragmentação de dados e distorções de escala de visualização.

### Objetivos Específicos

- Automação do Pipeline (ETL): Desenvolver scripts em Python responsáveis por consumir os endpoints da API do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil e do IBGE.

- Modelagem Dimensional: Estruturar um repositório de dados performático utilizando o modelo de dados Star Schema (Tabelas Fato e Dimensões) para otimizar o tempo de resposta das consultas analíticas.

- Engenharia Analítica com DAX: Implementar regras de negócio avançadas em linguagem DAX, como a Cadeia de Formatação Dinâmica (Dynamic Format Strings), permitindo que um único elemento visual exiba taxas percentuais (%) e volumes monetários corrigidos para a escala de Bilhões (Bi) sem gerar duplicidades ou poluição visual.

- Mapeamento de Padrões Não-Lineares: Expor visualmente comportamentos econômicos complexos, como a ineficácia das correlações lineares estáveis e a existência de gatilhos verticais de risco na inadimplência quando o endividamento ultrapassa os 48%.

## 2. 	Escopo do Projeto (EAP)

O escopo do projeto CashFY consiste no desenvolvimento de uma plataforma digital voltada para educação e organização financeira de estudantes universitários. O sistema terá dashboards interativos, gráficos e ferramentas de acompanhamento financeiro, permitindo que os usuários compreendam melhor seus gastos e hábitos de consumo. O projeto também inclui a aplicação de análise de dados e conceitos de Interação Humano-Computador para garantir uma experiência simples, acessível e intuitiva.

Uma EAP no GitHub consiste em organizar o escopo do projeto de forma hierárquica usando as ferramentas da plataforma.

Repositório: contém o projeto CashFY, incluindo código-fonte, documentação e organização das atividades no GitHub.

Milestones: organizam as fases do projeto, como planejamento, desenvolvimento do backend/frontend, integração e entrega final.

Issues: representam tarefas específicas, como criar APIs de gastos, desenvolver dashboard financeiro, integrar sistema e realizar testes.

https://github.com/felps310306/PI1--IntegratorProject/tree/mainhttps://github.com/felps310306/PI1--IntegratorProject/tree/main

### 3. 	Problema/Oportunidade

### Contextualização do Cenário

O mercado de crédito no Brasil movimenta cifras bilionárias na carteira de pessoa física. No entanto, a tomada de decisão estratégica e a avaliação de risco sistêmico por parte de gestores, analistas e órgãos reguladores são frequentemente obscurecidas pela alta volatilidade econômica e pela fragmentação das informações macroeconômicas.

### 1.1. O Problema: Fragmentação de Dados e Cegueira Linear

O grande desafio enfrentado por analistas financeiros e autoridades públicas reside em três pilares principais:

- Dispersão e Desalinhamento de Fontes: Os indicadores críticos para prever a inadimplência e o endividamento estão espalhados em fontes e formatos distintos, como as APIs do Banco Central do Brasil (SGS) e os relatórios de desocupação do IBGE. Consumir, cruzar e padronizar essas bases em tempo real exige um esforço manual massivo de engenharia de dados.

- Distorções de Escala e Ruído Visual: Os endpoints públicos disponibilizam valores financeiros expressos na escala de milhões. Quando consolidados em gráficos temporais, esses números brutos geram sequências de zeros redundantes, causando poluição visual na interface e induzindo analistas a cometer erros de interpretação sobre ruídos estatísticos irrelevantes.

- Falha dos Modelos Lineares Convencionais: As ferramentas analíticas tradicionais tentam mapear o risco de crédito por meio de correlações lineares simples. No entanto, a inadimplência não cresce de forma gradual: ela se comporta como um gatilho de saturação não-linear, explodindo de forma vertical assim que o endividamento atinge a barreira crítica de 48% a 50%. Tratar o risco de forma linear gera uma perigosa fragilidade preditiva.

### 1.2. A Oportunidade: Engenharia Analítica e Monitoramento Preditivo

Diante dessas ineficiências, surge a oportunidade de desenvolver o Painel de Inteligência Macroeconômica, estruturado sob as seguintes soluções:

- Automação do Pipeline ETL e Modelagem Dimensional: Centralizar o consumo das APIs do BCB e IBGE utilizando scripts automatizados em Python, consolidando os dados sob um modelo dimensional (Star Schema) otimizado. Isso garante a integridade, a linhagem dos dados e a velocidade de atualização do motor analítico.

- Normalização de Escala Baseada em Alta Gestão: Desenvolver regras de negócio via DAX (Power BI) para ajustar as distorções nativas das APIs, convertendo os dados automáticos de milhões para uma visualização limpa , eliminando o ruído visual e exibindo a real magnitude macroeconômica do país.

- Exposição de Padrões Complexos e Ocultos: Entregar um dashboard interativo capaz de escancarar comportamentos cíclicos avançados, como o lag temporal (atraso de 3 a 6 meses) entre o pico da inflação (IPCA) e o aumento real dos calotes, além de evidenciar a dinâmica pro-cíclica onde a queda do desemprego atua como o principal combustível para a alavancagem de dívidas.

- Relevância Acadêmica e Social (Extensão): Transformar dados econômicos densos em uma ferramenta visual de alta utilidade pública. Isso viabiliza a validação do projeto por especialistas de mercado, como Auditores Fiscais , provando que o pipeline desenvolvido não é apenas um exercício de código, mas um ativo de inteligência capaz de sinalizar zonas de alerta contra o superendividamento das famílias

### 4. 	Modelo Canvas MVP

Um MVP é uma versão inicial e simplificada de um projeto, criada com apenas as funcionalidades essenciais para validar a ideia principal com os usuários. No caso da imagem, o MVP foi pensado para testar um dashboard de controle financeiro que consegue ajudar pessoas a entenderem melhor seus gastos mensais.

CEUB - Ciência da Computação - Projeto Integrador I 	Página 6

### 5. 	Cenários de Negócio

| Dimensão | Pessimista | Realista | Otimista |
| --- | --- | --- | --- |
| Política | Redução de verbas para programas de permanência estudantil e educação pública, aumentando a pressão financeira direta sobre o aluno. | Manutenção de programas como o Desenrola Brasil e incentivos pontuais à alfabetização financeira nas diretrizes do MEC. | Implementação de políticas nacionais obrigatórias de educação financeira no ensino superior e ampliação de bolsas de auxílio estudantil. |
| Econômica | Alta persistente da inflação e da taxa Selic, elevando o custo de vida básico e tornando o crédito universitário/cartão de crédito proibitivo. | Estabilização da economia com inflação dentro da meta, mas com o endividamento das famílias ainda em patamares elevados (acima de 70%). | Queda acentuada nos juros e crescimento do PIB, permitindo que jovens tenham maior excedente para investir e poupar via CashFY. |
| Social | Aumento da evasão universitária por motivos financeiros e normalização cultural do superendividamento entre jovens adultos. | Crescente conscientização dos jovens sobre a necessidade de controle financeiro devido à instabilidade do mercado de trabalho. | Mudança cultural onde a saúde financeira é vista como bem-estar mental, gerando alta demanda por ferramentas de gestão pessoal. |
| Tecnológica | Baixa adesão por preocupações com privacidade de dados (LGPD) ou fragmentação excessiva de aplicativos de finanças. | Consolidação do Open Finance, permitindo que o CashFY integre dados bancários reais de forma mais fluida e automatizada. | Avanço da IA generativa e assistentes financeiros autônomos que tornam o planejamento financeiro preditivo e hiper-personalizado. |

6. 	BenefIcios da Solução

### I. Benefícios Estratégicos (Análise PEST)

#### Político e Legal

O dashboard permite monitorar o impacto de políticas públicas, como o programa Desenrola Brasil e novas regulamentações de crédito e juros (como o teto do rotativo do cartão). O benefício aqui é o compliance e a antecipação normativa, permitindo que instituições financeiras e empresas ajustem suas ofertas de crédito conforme as diretrizes do governo e as mudanças no uso do FGTS para quitação de dívidas.

#### Econômico

Com o endividamento das famílias atingindo patamares históricos (acima de 80% em 2026), a solução oferece uma visão clara sobre taxas de inadimplência, variações da Selic e inflação. O benefício direto é a mitigação de riscos financeiros, permitindo uma alocação de capital mais inteligente e a identificação de janelas de oportunidade para renegociação de passivos.

#### Social

O endividamento atinge mais de 50% da população adulta brasileira, gerando um forte impacto no poder de consumo e no bem-estar social. O dashboard traduz esses números em segmentação demográfica, ajudando a entender quais estratos sociais estão mais vulneráveis. O benefício é a capacidade de criar produtos financeiros mais éticos e personalizados, aumentando a responsabilidade social corporativa.

#### Tecnológico

A utilização de BI (Business Intelligence) para consolidar dados dispersos do Banco Central, Serasa e fontes governamentais garante a integridade e a agilidade da informação. O benefício é a transformação de dados brutos em "inteligência acionável" em tempo real, eliminando a dependência de relatórios estáticos e manuais.

### II. Valor para o Cliente e Usuário Final

O valor da solução reside na transição da incerteza para a previsibilidade. Para os diferentes perfis de usuários, os ganhos são distintos:

- Para Gestores Financeiros: O valor é a agilidade decisória. Ter em uma única tela o custo da dívida comparado aos índices de mercado permite renegociar contratos com base em dados reais, e não em suposições, gerando economia direta no pagamento de juros.

- Para Analistas de Risco: O valor é a precisão analítica. Identificar tendências de inadimplência por região ou setor antes que elas se tornem críticas permite uma defesa mais robusta do patrimônio da empresa ou da carteira de crédito.

- Para Investidores: O valor é a transparência e confiança. Dashboards claros sobre o endividamento de uma organização ou setor aumentam a percepção de governança, facilitando a captação de recursos e atraindo novos sócios.

### III. Conclusão do Valor Entregue

A solução proposta entrega clareza em meio ao caos. Em um cenário onde o endividamento é um dos maiores desafios macroeconômicos do Brasil, o dashboard atua como uma bússola, transformando o "problema da dívida" em uma variável gerenciável e estratégica para a sustentabilidade do negócio a longo prazo

#### 7. 	Público Alvo

O público-alvo identificado no Business Model Canvas é formado principalmente por gestores financeiros, analistas de risco e investidores, seja por interesse pessoal ou profissional, por auxiliar a tomada de decisão e o entendimento do cenário econômico como um todo.

  Gestores Financeiros (Bancos e Varejo)

- Utilidade: Define limites de crédito com base no ciclo de emprego e usa a escala em Bilhões (Bi) para apresentar relatórios limpos e sem ruídos para a diretoria.

  Analistas de Risco (Fintechs e Modelagem)

- Utilidade: Identifica o ponto de saturação exato (ruptura nos 48% de endividamento) e antecipa o provisionamento de perdas usando o lag temporal da inflação.

  Investidores (Fundos e Asset Management)

- Utilidade: Garante o timing de mercado para alocação de ativos, antecipando a deterioração do setor de crédito antes que o risco seja precificado.

#### 8. 	Cronograma de Marcos

Os marcos abaixo representam as entregas principais do projeto CashFY, estando diretamente relacionados à Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e aos cartões de atividades do Google Tarefas. Enquanto este cronograma foca em datas-chave e entregáveis estratégicos, o detalhamento das microatividades e a gestão das sprints semanais estão registrados na ferramenta de gestão ágil.

| Marco | Data |
| --- | --- |
| Mapa de Empatia/Persona | 02/03 |
| Documento de Escopo e Definição do MVP | 09/03 |
| Backlog Inicial | 30/03 |
| Diagrama de Modelagem de Dados | 13/04 |
| Scripts de ETL | 20/04 |
| Documentação Técnica | 04/05 |
| Relatório de Análise Estatística | 11/05 |
| Visualizações e Gráficos | 18/05 |
| Dashboard Interativo | 25/05 |
| Documento de Insights | 01/06 |
| Relatório de segurança e Privacidade | 08/06 |
| Protótipo final ou Versão final | 15/06 |
| Apresentação final | 22/06 |
| Documentação completa | 29/06 |

#### 9. 	Requisitos Funcionais

| Código | Descrição |
| --- | --- |
| RF001 | O sistema deve conectar-se e extrair dados brutos diretamente das APIs REST do Banco Central (SGS) e do IBGE por meio de scripts em Python. |
| RF002 | O sistema deve exibir gráficos variados |
| RF003 | O sistema deve apresentar informações detalhadas para cada mês-ano |
| RF004 | O sistema deve permitir que a fonte dos dados seja atualizada |
| RF005 | O sistema deve alternar automaticamente a máscara de exibição do visual entre formato monetário (R$ Bi) e taxa percentual (%), dependendo do indicador selecionado pelo usuário. |
| RF006 | O sistema deve permitir a filtragem dinâmica de todos os visuais por período temporal (Ano/Mês) e por tipo de indicador através de componentes de segmentação de dados.. |

##### 10. 	Requisitos Não Funcionais

| Código | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RNF001 | Interface | O sistema deve possuir uma interface intuitiva e de fácil utilização. |
| RNF002 | Tempo de resposta | O sistema deve apresentar as informações rapidamente após as ações do usuário. |
| RNF003 | Compatibilidade | O sistema deve funcionar em navegadores modernos. |
| RNF004 | Armazenamento de dados | Os dados cadastrados devem ser armazenados em arquivos parquet e pbix |
| RNF05 | Organização do código | O sistema deve possuir código organizado e estruturado para facilitar manutenção futura. |

#### 11. 	Protótipo Visual

O protótipo visual desenvolvido representa a interface inicial do sistema de controle financeiro pessoal, criado com foco em um MVP (Produto Mínimo Viável). O objetivo principal do protótipo é demonstrar de forma simples e intuitiva como o usuário poderá interagir com o sistema para registrar e acompanhar seus gastos mensais.

A interface foi planejada para oferecer fácil navegação e visualização clara das informações financeiras, permitindo ao usuário visualizar os gráficos, selecionar filtros, indicadores específicos e gerais.

Versão 1 (wireframe)

Versão 2 (Protótipo em alto nível)

O protótipo de alto nível foi desenvolvido com o objetivo de representar visualmente a estrutura e o funcionamento geral do sistema. Por meio dele, é possível compreender a organização das telas, o fluxo de navegação e as principais funcionalidades previstas para o MVP.

O protótipo apresenta uma visão mais próxima da aplicação final, permitindo validar a experiência do usuário, a disposição das informações e a usabilidade do sistema antes da etapa completa de desenvolvimento.

Além disso, o modelo auxilia na identificação de melhorias na interface e na definição dos componentes essenciais do projeto, contribuindo para um desenvolvimento mais organizado e eficiente.

##### 12. Resumo do Processo de ETL (Extract, Transform, Load)

O núcleo de inteligência do CashFY reside em seu pipeline de ETL, desenvolvido em Python para automatizar o fluxo de dados entre fontes acadêmicas e o sistema de gestão financeira. O processo é dividido em três fases críticas:

- Extração (Extract)

Nesta fase, o sistema captura dados brutos provenientes de três pilares de pesquisa:

  - Relatório de Gestão da UnB: Extração do custo médio de manutenção de alunos de graduação.

  - Pesquisa de Consumo da UFU: Identificação de padrões de gastos não planejados e comportamentos de risco.

  - Dados da Times Brasil: Levantamento das causas estatísticas do endividamento, como a desorganização financeira.

- Transformação (Transform)

A etapa de transformação é onde os dados "sujos" são refinados e normalizados. O script Python executa as seguintes operações:

- Limpeza e Tipagem: Remoção de símbolos monetários (R$) e conversão de strings para valores decimais (float), permitindo cálculos financeiros precisos.

- Normalização Temporal: Conversão de datas do formato brasileiro (DD/MM/AAAA) para o padrão ISO (YYYY-MM-DD), garantindo compatibilidade com o MySQL.

- Categorização Inteligente: Através de análise de palavras-chave (ex: "Juros", "Xerox"), o sistema mapeia automaticamente os registros para as categorias do banco (Educação, Dívida, Lazer), combatendo a desorganização financeira identificada nos estudos.

3. Carga (Load)

A fase final realiza a persistência dos dados no banco de dados relacional MySQL.

- Integridade: Os dados são carregados respeitando as restrições de integridade referencial (Foreign Keys), vinculando cada transação às personas criadas (Caio, Pedro e Rafael).

- Segurança de Sintaxe: O pipeline utiliza consultas parametrizadas para evitar falhas de execução e garantir que receitas, despesas e metas financeiras sejam armazenadas de forma estruturada para futura análise e geração de insights.

Conclusão Técnica: O pipeline ETL não apenas automatiza o preenchimento do sistema, mas atua como um filtro que transforma dados socioeconômicos complexos em um modelo de dados funcional, permitindo que o CashFY ofereça uma visão clara da saúde financeira do estudante universitário.

#### 12. 	Bibliografia

Link do Git: https://github.com/felps310306/PI1--IntegratorProject/tree/main

Engenharia de Software SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

Scrum SUTHERLAND, Jeff. Scrum: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. São Paulo: LeYa, 2016.

Educação Financeira e Dados Socioeconômicos BANCO CENTRAL DO BRASIL. Educação Financeira. Disponível em: https://www.bcb.gov.br. Acesso em: 11 mai. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Indicadores econômicos e financeiros. Disponível em: https://www.ibge.gov.br. Acesso em: 11 mai. 2026.

SERASA. Pesquisa de Impacto Financeiro Estudantil: Serasa/Opinion Box. Disponível em: https://www.serasa.com.br. Acesso em: 11 mai. 2026.

Fontes Acadêmicas (Base do ETL CashFY) UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB). Apuração do Custo do Ensino e do Custo Aluno: Relatório de Gestão. Brasília: DPO/UnB, 2015. Disponível em: https://dpo.unb.br. Acesso em: 11 mai. 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU). Endividamento dos Universitários: um estudo sobre o comportamento de consumo. Uberlândia: Repositório UFU, 2021. Disponível em: https://repositorio.ufu.br. Acesso em: 11 mai. 2026.

TIMES BRASIL. Causa dos endividamentos dos universitários: educação financeira. Disponível em:

https://timesbrasil.com.br. Acesso em: 11 mai. 2026.

Tecnologias e Ferramentas ANGULAR. Angular Documentation. Disponível em: https://angular.dev. Acesso em: 11 mai. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python Language Reference, version 3.x. Disponível em:

https://www.python.org. Acesso em: 11 mai. 2026.

MYSQL. 	MySQL 	Connector/Python 	Developer 	Guide. 	Disponível 	em: https://dev.mysql.com/doc/connector-python/en/. Acesso em: 11 mai. 2026.

ORACLE. Java Documentation. Disponível em: https://docs.oracle.com/en/java/. Acesso em: 11 mai. 2026.

MICROSOFT. 	Visual 	Studio 	Code 	Documentation. 	Disponível 	em: https://code.visualstudio.com/docs. Acesso em: 11 mai. 2026.

## APÊNDICE I - TECNOLOGIAS UTILIZADAS

(colocar o link das ferramentas e acesso completo para kadidja.oliveira@ceub.edu.br )

- Gestão

- Gestão do Projeto  (Trello)

- Gestão da Configuração (versionadores como GitLab e/ou Github e Google Drive)

- Desenvolvimento Front-End

- Prototipação (Figma)

- Frontend - Aplicativo

- Frontend - Aplicação Web

- Desenvolvimento Backend

- API Management

- Servidor de Aplicação

- Sistema Gerenciador de Banco de Dados

- Testes e gestão de demandas

- Automação de testes (QASE.IO)

- Bug Tracking (A escolher, mas pode ser por exemplo o GITLAB)

- Analítica

- Extração, Transformação e Carga (Ferramenta ou Scripts no Google Drive)

- Visualização de dados (Google Looker)

- Marketing

- Editoração de vídeo

- Publicação

- Redes Sociais

- Tecnologias Habilitadoras Digitais (Se forem utilizadas)

- IOT

- 5G

- Blockchain

- Realidade Aumentada

- Realidade Virtual

- Robotic Process Automation

- Machine Learning

- Deep Learning

- Inteligência Artificial

- Business Intelligence

- Big Data

### 1. Visão do MVP

- O que é o produto? Um painel analítico automatizado (Power BI) integrado a um pipeline de dados em Python (APIs do BCB/IBGE) que correlaciona indicadores macroeconômicos com o endividamento e a inadimplência das famílias brasileiras.

- Diferencial central: Entrega de um motor analítico com formatação dinâmica em Bilhões (Bi) que elimina ruídos de escala e expõe gatilhos não-lineares de risco (como a ruptura vertical da inadimplência pós-48% de endividamento).

### 2. Personas (Quem é o público-alvo?)

- Analista de Risco / Gestor Financeiro: Precisa identificar pontos de saturação no mercado para ajustar políticas de concessão de limites de crédito e provisionamento.

- Auditor Fiscal / Formulador de Políticas Públicas: Necessita monitorar o endividamento sistêmico e avaliar o impacto real das decisões do COPOM (Selic) na renda das famílias.

- Banca Acadêmica (Profª Kadidja): Exige o rigor metodológico da Ciência da Computação aplicado a um problema real (Engenharia de Dados, Star Schema e DAX avançado).

### 3. Jornadas (Quais problemas das personas o MVP resolve?)

- Jornada do Analista: Abre o painel ➔ Filtra o indicador desejado ➔ O painel adapta a máscara (% ou Bi) instantaneamente ➔ Identifica o lag de 3 a 6 meses entre a inflação e a inadimplência ➔ Ajusta o risco da carteira antes do calote acontecer.

- Jornada do Auditor: Acessa o relatório consolidado ➔ Analisa o gráfico comparativo de Desemprego vs Dívida ➔ Visualiza graficamente a expansão pró-cíclica do crédito ➔ Valida a integridade do pipeline.

### 4. Funcionalidades (O que o MVP precisa ter para funcionar?)

- Script ETL (Backend): Extração automatizada em Python consumindo endpoints REST do Banco Central e IBGE.

- Modelagem Star Schema: Banco de dados otimizado com tabelas fato (fEndividamento) e dimensões (dCalendario, dIndicadores).

- Formatação Dinâmica via DAX: Medida mestre Valor Exibido com divisor inteligente (/10.000) para eliminar o efeito "mi mi" e fixar a escala em Bilhões.

- Visuais Estratégicos: Gráfico de Dispersão (Saturação), Colunas Agrupadas (Concessões), Linhas (Selic vs Juros PF), Colunas (Dívida vs Desemprego) e Áreas (Comprometimento de Renda).

### 5. Resultados Esperados (O que o grupo quer alcançar?)

- Centralização Eficiente: Reduzir a zero o tempo gasto com busca manual e cruzamento de dados macroeconômicos dispersos.

- Precisão Visual de Alta Gestão: Eliminar completamente sequências de zeros redundantes nas tabelas e gráficos, gerando telas limpas e de fácil interpretação.

- Validação de Impacto Social: Obter o aval e assinatura do Auditor Fiscal da Receita Federal para comprovar a relevância e acurácia dos insights gerados pelo sistema.

### 6. Métricas para Validar as Hipóteses

- Tempo de Resposta (Performance): Resposta das tabelas/matrizes ao alternar filtros de indicadores inferior a 2 segundos (validando o modelo Star Schema).

- Taxa de Erro de Escala: Zero ocorrências de confusão visual de ordens de magnitude por parte dos usuários.

- Acurácia Preditiva: Confirmação estatística pelo especialista de que a curva de histerese e os gatilhos não-lineares mapeados condizem com o cenário real de mercado.

### 7. Custo & Cronograma

- Custo de Infraestrutura: R$ 0,00 (Desenvolvimento baseado em ferramentas open source, bibliotecas Python nativas e Power BI Desktop gratuito).

- Cronograma de Execução (5 Semanas):

  - Semana 1 e 2: Engenharia de Dados (Pipeline ETL em Python + Consumo das APIs).

  - Semana 3: Modelagem de Dados (Arquitetura Star Schema e relacionamentos no Power BI).

  - Semana 4: Engenharia Analítica (Fórmulas DAX, Cadeia Dinâmica de Formato e correção de escalas).

  - Semana 5: Design de Interface e Homologação (Criação dos 5 gráficos + Auditoria com o Especialista).